**Отчет по содержанию УДС Волгограда 02.04.2024 (день) МБУ «Северное»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков шт., турникета, ед./Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
| 1 | КраснооктябрьскийМастер – Урядников В. | Погрузчик-1, Самосвал-1, ПМ-1 (КОР и ТЗР), Пылесос-1, КО-1 (КОР и ТЗР), Магистраль-1  | 2-смет 1-мойка колесоотбойника | 1 звено 3-я Продольная-30 т |  |  | Подметание дорог -37400 м2Подметание лотка 82500 м2Мойка дорог-6100 м2Мойка лотка-9200 м2Мойка колесоотбойного бруса 3-я Продольная-0,5 км |
|  | Итого по району | 6 | 3 | 30 т |  |  |  |
| 2 | ТракторозаводскийМастер – Урядников В.Мастер СМР – Малышев И. | Погрузчик-1, Самосвал-1, Пылесос-1Асфальтоукладчик-1, Каток-1, Самосвал-4, МТЗщетка-1, ПМ-1,  | 2-смет7-СМР | 1 звено ул. Героев Тулы-32 т | ул. Латошинская устройство выравнивающего слоя-110 т |  | Подметание лотка -58300 м2Мойка дорог-1260 м2Мойка лотка-18400 м2Мойка колесоотбойного бруса 3-я Продольная -0,2 км |
|  | Итого по району | 11 | 9 | 32 т |  |  |  |
| 3 | ЦентральныйМастер – Сиуков А.Мастер СМР – Малышев И. | Газель-1, ПМ-3, ВКМ-1, Пылесос-2, КО-2Фреза-1, Самосвал-1, КДМ-1, Каток-1,  | 3-сбор мусора2-мойка турникета6-СМР |  | ул. Хиросимы ямочный ремонт-125 м2ул. 7-я Гвардейская фрезерование-500 м2 | 0-я Продольная демонтаж турникетного ограждения-56 м | Подметание лотка -70000 м2Мойка лотка -70000 м2Мойка турникетного ограждения пр. Ленина-600 мСбор мусора-21 км |
|  | Итого по району | 13 | 11 |  | 125 м2 |  |  |
| 4 | ДзержинскийМастер – Ловейкин Д. | Пылесос-2, ПМ-3, Погрузчик-1, Самосвал-1, Бортовой-1 | 2-смет3-турникет | 1 звено 3-я Продольная-16 т |  | ул. Землячки установка турникетного ограждения-24 м | Подметание дорог -90000 м2Мойка лотка -96000 м2Мойка колесоотбойного бруса 3-я Продольная-15 км |
|  | Итого по району | 8 | 5 | 16 т |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **38** | **28** | **78 т** | **125 м2** |  |  |

**План по содержанию УДС Волгограда 02.04.2024-03.04.2024 (ночь) МБУ «Северное»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков шт., турникета, ед./Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
| 1 | КраснооктябрьскийМастер – Урядников В. | Погрузчик-1, Самосвал-1, ПМ-2, Пылесос-1, Магистраль-1 (КОР и ТЗР) | 2-смет  | 1 звено ул. Менделеева |  |  | Подметание дорог Подметание лотка Мойка дорогМойка лотка |
|  | Итого по району | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ТракторозаводскийМастер – Урядников В. | Пылесос-1, ПМ-2 |  |  |  |  | Подметание дорог Подметание лотка Мойка дорогМойка лотка |
|  | Итого по району | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | ЦентральныйМастер – Колесников Е. | Газель-1, ПМ-3, ВКМ-1, Пылесос-2, Магистраль-1 | 1-сбор мусора1-смет | 1 звено ул. Советская |  |  | Подметание лотка Мойка лотка Сбор мусора |
|  | Итого по району | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | ДзержинскийМастер – Соловьев Н. | Пылесос-2, ПМ-4, Магистраль-1, Погрузчик-1, Самосвал-1,  | 3-смет | 1 звено бул. 30-летия Победы |  |  | Подметание дорог Мойка лотка  |
|  | Итого по району | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **26** | **7** |  |  |  |  |