**Отчет по содержанию УДС Волгограда 09.07.2024 (день) МБУ «Северное»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков шт., турникета, ед./Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
| 1 | КраснооктябрьскийМастер – Урядников В. | Пылесос-2, ПМ-2, КО-1, МТЗкоса-1, МТРД-1, Экскаватор-1, Самосвал-2  | 6-СМР1 покос2-мойка остановок |  | ул. Тракторостроителейустройство щебеночного основания под тротуары-150 м2 |  | Подметание лотка -110600 м2Мойка лотка -36200 м2Мойка дорог-24400 м2 Покос травы мех. способом ул. Еременко-6800 м2Покос травы в ручную ул. Еременко-1000 м2Мойка остановок пр. Ленина-15 шт.,300 м2 |
|  | Итого по району | 10 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | ТракторозаводскийМастер – Урядников В. | Пылесос-2, ПМ-1, ПУМсвипер-1,  |  |  |  |  | Подметание лотка -111200 м2Мойка лотка -32800 м2Мойка дорог-20300 м2 |
|  | Итого по району | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | ЦентральныйМастер – Сиуков А. | Газель-1, Пылесос-2, ПМ-1, ВКМ-1 | 3-сбор мусора |  |  |  | Подметание лотка -93000 м2Мойка дорог -150000 м2Сбор мусора-21 км |
|  | Итого по району | 5 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | ДзержинскийМастер – Ловейкин Д. | ПМ-2, Пылесос-2 | 2-покос |  |  |  | Подметание лотка -75000 м2Мойка дорог-160000 м2Покос травы вручную ул. Землячки-2200 м2 |
|  | Итого по району | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **23** | **14** |  |  |  |  |

**План по содержанию УДС Волгограда 09.07.2024-10.07.2024 (ночь) МБУ «Северное»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков шт., турникета, ед./Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
| 1 | КраснооктябрьскийМастер – Урядников В. | Пылесос-2, ПМ-5,  |  |  |  |  | Подметание лотка Мойка лотка Мойка дорог  |
|  | Итого по району | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТракторозаводскийМастер – Урядников В. | Пылесос-1, ПМ-4, Погрузчик-1, Самосвал-1 | 2-смет | 1 звено 3-я Продольная |  |  | Подметание лотка Мойка лотка Мойка дорог |
|  | Итого по району | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ЦентральныйМастер – Колесников Е. | Газель-1, Пылесос-2, ПМ-2, ВКМ-1, Магистраль-1 Погрузчик-1, Самосвал-1 | 1-сбор мусора1-смет | 1 звено ул. Крылова |  |  | Подметание лотка Мойка лотка Сбор мусора |
|  | Итого по району | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | ДзержинскийМастер – Соловьев Н. | ПМ-2, Пылесос-2, Магистраль-1 |  |  |  |  | Подметание лотка Мойка дорог |
|  | Итого по району | 5 |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **28** | **4** |  |  |  |  |